Мониторинг реализации муниципальной программы

ОУМИ

Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» (далее - муниципальная программа)

отчетный период – 1 квартал 2018 года

| № | Наименование основного мероприятия | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено Контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб. <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предусмотрено МП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» | январь | март | 5881,81800 | 462,58217 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 – «Жилье для молодежи» | январь | март | 1084,05000 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья | январь | март | 1084,05000 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.1.1. Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | январь | март | 895,95000 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы | январь | март | 188,1000 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | январь | март | 2021,41800 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | январь | март | 2021,41800 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.1. Снос расселенных аварийных домов | январь | март | 2021,41800 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 – «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | январь | март | 2776,35000 | 462,58217 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | январь | март | 2776,35000 | 462,58217 |  |
|  | Мероприятие 3.1.1. Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов | январь | март | 2725,65000 | 462,58217 |  |
|  | Мероприятие 3.1.2. Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений, в которых проживают инвалиды | январь | март | 50,70000 | 0 |  |

Отчёт о реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»

(далее - муниципальная программа)

отчетный период: 1 квартал 2018 год

| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия(квартал,год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Жилье для молодежи» | январь 2018 | март 2018 | 0 | 0 | 1084,05000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | январь 2018 | март 2018 | 0 | 0 | 895,95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | январь 2018 | март 2018 | 0 | 0 | 188,1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Январь 2018 | Март 2018 | 0 | 0 | 2021,41800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Январь 2018 | Март 2018 | 0 | 0 | 2021,41800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снос расселенных аварийных домов | Январь 2018 | Март 2018 | 0 | 0 | 2021,41800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Январь 2018 | Март 2018 | 0 | 0 | 2776,35000 | 0 | 0 | 0 | 462,58217 | 0 | 0 | 0 | 462,58217 | 0 |
|  | Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов | Январь 2018 | Март 2018 | 0 | 0 | 2725,65000 | 0 | 0 | 0 | 462,58217 | 0 | 0 | 0 | 462,58217 | 0 |
|  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений, в которых проживают инвалиды | Январь 2018 | Март 2018 | 0 | 0 | 50,70000 | 0 | 0 | 0 | 462,58217 | 0 | 0 | 0 | 462,58217 | 0 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о результатах реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»

(далее - муниципальная программа)

отчетный период – 1 квартал 2018 года

Программа осуществляется путем реализации мероприятий 3-х подпрограмм:

1 - «Жилье для молодежи»

2 - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

3- «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»

Всего по программе в 2018 году запланировано 5881,81800 тыс.руб., все из местного бюджета.	По подпрограмме «Жилье для молодежи» выплаты запланированы на 2 квартал 2018 года;

По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - снос расселенных домов запланирован на 2 квартал 2018 года.

По подпрограмме «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»:

-средства в Фонд капитального ремонта запланированные к перечислению в 1 квартале 2018 года (счета ФКР за январь 2018г и февраль 2018г) в сумме 462,58217 тыс.руб. перечислены (план на 1 квартал 680,000 тыс.руб.), счета за март 2018 были предоставлены с опозданием.

-Выполнение технического обследования общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений, в которых проживают инвалиды планируется во 2 квартале 2018 года - 1 помещение.

Заведующий ОУМИ								О.А. Васильева