Мониторинг реализации муниципальной программы

ОУМИ

Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» (далее - муниципальная программа)

отчетный период – 1 полугодие 2018 года

| № | Наименование основного мероприятия | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено Контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб. <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предусмотрено МП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» | январь | июнь | 7591,06933 | 1286,99854 | 1 контракт 24,600 |
| 1 | Подпрограмма 1 – «Жилье для молодежи» | январь | июнь | 136,60704 | 136,60704 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья | январь | июнь | 136,60704 | 136,60704 | 0 |
|  | Мероприятие 1.1.1. Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | январь | июнь | 136,60704 | 136,60704 | 0 |
|  | Мероприятие 1.1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы | январь | июнь | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | январь | июнь | 4678,11229 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | январь | июнь | 4678,11229 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.1. Снос расселенных аварийных домов | январь | июнь | 4678,11229 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 – «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | январь | июнь | 2776,35000 | 1150,3915 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | январь | июнь | 2776,35000 | 1150,3915 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.1. Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов | январь | июнь | 2725,65000 | 1150,3915 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.2. Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений, в которых проживают инвалиды | январь | июнь | 50,70000 | 0 | 1 контракт - 24,600 |

Отчёт о реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»

(далее - муниципальная программа)

отчетный период: 1 полугодие 2018 года

| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия(квартал,год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Жилье для молодежи» | январь 2018 | июнь 2018 | 0 | 0 | 136,60704 | 0 | 0 | 0 | 136,60704 | 0 | 0 | 0 | 136,60704 | 0 |
|  | - предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | январь 2018 | июнь 2018 | 0 | 0 | 136,60704 | 0 | 0 | 0 | 136,60704 | 0 | 0 | 0 | 136,60704 | 0 |
|  | - предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | январь 2018 | июнь 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | январь 2018 | июнь 2018 | 0 | 0 | 4678,11229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | январь 2018 | июнь 2018 | 0 | 0 | 4678,11229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снос расселенных аварийных домов | январь 2018 | июнь 2018 | 0 | 0 | 4678,11229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | январь 2018 | июнь 2018 | 0 | 0 | 2776,35000 | 0 | 0 | 0 | 1150,3915 | 0 | 0 | 0 | 1150,3915 | 0 |
|  | Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов | январь 2018 | июнь 2018 | 0 | 0 | 2725,65000 | 0 | 0 | 0 | 1150,3915 | 0 | 0 | 0 | 1150,3915 | 0 |
|  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений, в которых проживают инвалиды | январь 2018 | июнь 2018 | 0 | 0 | 50,70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о результатах реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»

(далее - муниципальная программа)

отчетный период – 1 полугодие 2018 года

Программа осуществляется путем реализации мероприятий 3-х подпрограмм:

1 - «Жилье для молодежи»

2 - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

3- «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»

Всего по программе в 2018 году запланировано 7591,06933 тыс.руб., все из местного бюджета.

По подпрограмме «Жилье для молодежи» произведены выплаты 2 многодетным семьям для приобретения жилого помещения, в сумме 136,60704 тыс.руб. из местного бюджета.

По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»: муниципальный контракт № 0145300006918000011-0245316-01 с ООО «ПРОМЛЕССТРОЙ» расторгнут 19.06.2018г по соглашению сторон. Новый муниципальный контракт будет заключен в 3 квартале 2018 года.

По подпрограмме «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»:

-средства в Фонд капитального ремонта перечислены в сумме 1150,39150 тыс.руб. (оплачены счета с января по май 2018 года), счета за июнь 2018 года еще не представлены.

-Выполнение технического обследования общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений, в которых проживают инвалиды: заключен муниципальный контракт № 052/18-МК от 26.06.2018г на сумму 24,600 тыс.руб. для обследования 1 квартиры инвалида. Реализация планируется в июле 2018 года.

На основании решения Совета Депутатов МО «Город Пикалево» № 40 от 28.06.2018г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 07 декабря 2017 года № 63 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внесены изменения в план реализации муниципальной программы:

- Подпрограмма «Жилье для молодежи»: расходы местного бюджета предусмотрены в размере 136,60704 тыс.руб. (сняты средства в размере 947,44296 тыс.руб. в связи с тем, что субсидию из областного бюджета Ленинградской области на предоставление социальных выплат молодым гражданам на приобретение жилья в 2018 году распределили только на 2 семьи)

- Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»: расходы местного бюджета предусмотрены в размере 4678,11229 тыс.руб. (добавлены средства в размере 2656,69429 тыс.руб. на снос 2 домов).

Заведующий ОУМИ								О.А. Васильева