Мониторинг реализации муниципальной программы

ОУМИ

Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» (далее - муниципальная программа)

отчетный период – 12 месяцев 2017 года

| № | Наименование основного мероприятия | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено Контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб. <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предусмотрено МП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» | январь | декабрь | 22969,25651 | 22778,77341 | 78 924,50210 |
| 1 | Подпрограмма 1 – «Жилье для молодежи»: | январь | декабрь | 1401,21000 | 1401,21000 | 0 |
|  | - предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | январь | декабрь | 0 | 0 |  |
|  | - предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» | январь | декабрь | 1401,21000 | 1401,21000 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | январь | декабрь | 18321,73990 | 18321,73990 | 78924,50210 |
|  | - строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево» | январь | декабрь | 1831021,73990 | 1831021,73990 | 78924,50210 |
|  | - мероприятия по сносу расселенных домов в рамках Подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 – «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | январь | декабрь | 3246,30661 | 3055,82351 |  |
|  | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | январь | декабрь | 3000,00000 | 2809,51690 |  |
|  | Выполнение проекта усиления строительных конструкций жилого дома | январь | декабрь | 246,30661 | 246,30661 |  |

Отчёт о реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» (далее - муниципальная программа)

отчетный период: 12 месяцев 2017 года

| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия(квартал,год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Подпрограмма 1 – «Жилье для молодежи» | январь 2017 | декабрь 2017 | 119,92900 | 1221,56100 | 59,72000 | 0 | 119,92900 | 1221,56100 | 59,72000 | 0 | 119,92900 | 1221,56100 | 59,72000 | 0 |
|  | - предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) в на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» муниципальной программы | январь 2017 | декабрь 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» | январь 2017 | декабрь 2017 | 119,92900 | 1221,56100 | 59,72000 | 0 | 119,92900 | 1221,56100 | 59,72000 | 0 | 119,92900 | 1221,56100 | 59,72000 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево» муниципальной программы | Янв. | декабрь | 0 | 8729,73715 | 9592,00275 | 0 | 0 | 8729,73715 | 9592,00275 | 0 | 0 | 8729,73715 | 9592,00275 | 0 |
|  | Мероприятия по сносу расселенных домов в рамках Подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы | Январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Январь | декабрь | 0 | 0 | 3000,00000 | 0 | 0 | 0 | 2809,51690 | 0 | 0 | 0 | 2809,51690 | 0 |
|  | «Выполнение проекта усиления строительных конструкций жилого дома» | Январь | декабрь | 0 | 0 | 246,30661 | 0 | 0 | 0 | 246,30661 | 0 | 0 | 0 | 246,30661 | 0 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о результатах реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»  (далее - муниципальная программа)

отчетный период – 12 месяцев 2017 года

Программа осуществляется путем реализации мероприятий 3 - х подпрограмм:

1 - «Жилье для молодежи»

2 - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

3- «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»

Всего по программе в 2017 году запланировано 22969,25651 тыс.руб.,

федеральный – 119,929 тыс.руб.;

областной -  9951,29815 тыс.руб.;

местный – 12898,02936 тыс.руб., в том числе средства бюджета БМР 4701,17616 тыс.руб.)

По подпрограмме «Жилье для молодежи» предоставлена социальная выплата 1 семье на приобретение жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»;

По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» -  За выполненные этапы работ  по МК № 0145300006915000021-0245316-01 на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома для переселения граждан из аварийных жилых домов: ул. Заводская, д.2, Уч. переулок, д.2, ул. Молодежная, д.10, ул. Молодежная, д.14

За 12 месяцев 2017 оплачено  - 18321,7399 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 8729,73715 тыс. руб., местного бюджета 9592,00275 тыс. руб.

- Снос расселенных домов перенесен в связи с нехваткой средств в бюджет на 1 полугодие 2018 года.

По подпрограмме «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»:

-средства в Фонд капитального ремонта запланированные к перечислению за 12 месяцев 2017 года в сумме 2809,51690 тыс. руб. перечислены (план на 12 месяцев 3000,000 тыс. руб.). Средства перечисляются в полном объеме, уменьшение фактически перечисленной суммы объясняется приватизацией жилищного фонда.

-Выполнение проекта усиления строительных конструкций жилого дома выполнено в 4 квартале 2017 года.

Заведующий ОУМИ								О.А. Васильева

Оценка эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий, определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в её состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий.

Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Подпрограмма 1 «Жилье для молодежи»

Мероприятие 1.1. «Жилье для молодежи»

Индекс результативности мероприятия:

, где

Iр - индекс результативности мероприятия;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателя. Соотношение рассчитывается по формуле:

-

(в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений);

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя

S = 1401,21000/1401,21000= 1

Качественная оценка мероприятия подпрограммы: высокий уровень эффективности мероприятия

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Мероприятие 2.1. «Строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»

Индекс результативности мероприятия:

, где

Iр - индекс результативности мероприятия;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателя. Соотношение рассчитывается по формуле:

-

(в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений);

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя

S = 18321,73990/18321,73990= 1

Многоквартирный жилой дом введен в эксплуатацию, оплата произведена за выполненные работы по этапам муниципального контракта в полном объеме.

Улучшили свои жилищные условия 47 семей (в программу были внесены изменения).

Качественная оценка мероприятия подпрограммы: высокий уровень эффективности мероприятия

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»

Мероприятие 3.1. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»

Индекс результативности мероприятия:

, где

Iр - индекс результативности мероприятия;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателя. Соотношение рассчитывается по формуле:

-

(в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений);

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя

S = 2809,51690/3000,00000= 0,94

Средства перечисляются в полном объеме, уменьшение фактически перечисленной суммы объясняется приватизацией жилищного фонда. В индикаторах программы установлен показатель для ремонта 8 МКД. Однако средства, перечисляемые МО в фонд капитального ремонта, не связаны с программой ремонта многоквартирных домов.

Качественная оценка мероприятия подпрограммы: высокий уровень эффективности мероприятия

Мероприятие 3.2. «Выполнение проекта усиления строительных конструкций жилого дома»

Индекс результативности мероприятия:

, где

Iр - индекс результативности мероприятия;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателя. Соотношение рассчитывается по формуле:

-

(в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений);

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя

S = 246,30661/246,30661= 1

Заключено соглашение с НКФКР о долевом финансировании выполнения проекта усиления строительных конструкций жилого дома на основании распоряжения № 238 от 10.10.2017.

Качественная оценка мероприятия подпрограммы: высокий уровень эффективности мероприятия

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки:

- степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений.

Рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 49/57х 100% = 85,96 %

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (Уф) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и основного мероприятия муниципальной программы. Определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 22778,77341/22969,25651х 100%

Уф= 99,17